- 會員註冊與登入

Story Cards                                                  第一次使用應援活動平台需要先註冊帳號，輸入姓名、電子郵件與密碼，系統會檢查資料完整性並驗證電子郵件格式與密碼強度，如果資料不正確會提示錯誤訊息，正確則將帳號寫入資料庫並顯示「註冊成功」。

完成註冊後，會員可在登入頁面輸入電子郵件與密碼登入系統，若帳號或密碼錯誤，系統會顯示「帳號或密碼錯誤」；正確則建立登入狀態並導向活動清單頁面。

使用者如果忘記密碼，可以點擊「忘記密碼」，系統會要求輸入註冊時使用的電子郵件，並寄送一組驗證碼至郵件信箱，使用者輸入驗證碼後即可設定新密碼，完成後可重新登入。

所有頁面必須在不同網頁瀏覽器上正常顯示，並應能適應手機、平板和桌面等不同尺寸的裝置，並且所有儲存於資料庫的資訊必須有加密機制來保護，確保個資不會外洩。

在任何情況下，活動清單頁面的載入時間和報名後的確認回應時間，都必須在10秒內，以確保使用者有流暢的操作體驗，並且系統必須能夠在尖峰時段承受高註冊與登入請求，仍能確保服務不中斷，並正確處理每一筆交易。

Task Cards

Task 1：會員註冊功能 (時數：6小時)

- 設計註冊頁面表單

- 驗證輸入資料（Email 格式、密碼規則）

- 將資料寫入資料庫

Task 2：會員登入功能 (時數：6小時)

- 建立登入頁面

- 後端驗證帳號與密碼

- 登入成功導向會員首頁

Task 3：忘記密碼功能 (時數：5小時)

- 前端提供「忘記密碼」入口

- 後端產生驗證碼並寄送到信箱

- 驗證碼輸入成功後允許設定新密碼

Non-functional (NF) Task 1：最大負載 (時數：10小時)

- 優化連線數與超時設定

- 在報名/註冊時加入資料庫鎖定機制

- 用工具模擬負載並收集效能數據

NF Task 2：回應時間 (時數：8小時)

- 審查並優化核心資料庫查詢

- 對前端程式碼最小化減少載入時間

NF Task 3：資料加密 (時數：6小時)

- 實作會員密碼的Hash和Salt機制

- 建立操作稽核日誌，記錄所有敏感資料的讀取和變更行為

- 一般使用者瀏覽與報名活動

Story Cards

在首頁會有一些基本資訊頁面，像是最新消息、歷屆活動、關於我們等等，如果是在報名期間，首頁上方會有直接的報名按鈕，使用者不用翻選單就能快速進去，點進去之後，系統會照時間順序列出活動，顯示組別名稱、時間、地點跟剩餘名額，想看更詳細的內容，可以再點進活動詳細頁面。

在清單頁面還會有搜尋跟篩選功能，像是輸入關鍵字，或是用下拉選單依照人數或地點來排序，讓使用者更快找到想報名的活動。

如果按下「報名」，系統會先跳出確認視窗，然後檢查名額跟時間衝突，若沒問題，就會顯示「報名成功」，並把紀錄存進資料庫、更新剩餘名額，報名成功後，系統會寄確認信到使用者的信箱，等分組安排好之後，還會再寄一次提醒信，附上活動社群的連結，使用者也可以到「我的報名紀錄」查看自己報名的活動，包含活動名稱、日期和狀態。如果要取消或更換組別，也能直接修改，系統一樣會寄通知信。

這個網頁要能夠在不同瀏覽器上都能順暢的使用，並且使用不同裝置瀏覽時，會依據此裝置的視窗大小自動調整網頁版面，使得網頁可以在不同的使用情境下，都能以最佳的方式呈現給使用者。

Task Cards

Task 4：一般資訊頁面 (時數：6小時)

- 設計前端資訊頁面 UI（清單、圖片、文字）

- 串接資料庫讀取並顯示資訊

Task 5：活動清單頁面 (時數：10小時)

- 設計活動列表 UI（名稱、時間、地點、剩餘缺額）

- 製作搜尋與篩選功能（文字搜尋、下拉式選單）

- 後端提供活動清單，串接資料庫

Task 6：活動詳細頁面 (時數：4小時)

- 顯示完整活動介紹與目前報名人數

- 提供「報名」按鈕，導入報名流程

Task 7：報名流程檢查 (時數：3小時)

- 系統檢查剩餘名額

- 系統檢查時間衝突

- 成功時寫入資料庫並更新剩餘缺額

Task 8：報名紀錄頁面 (時數：6小時)

- 使用者可查看已報名的活動清單

- 顯示活動狀態（即將開始／進行中／已結束）

Task 9：報名編輯功能 (時數：8小時)

- 使用者可取消或修改已報名的活動

- 後端更新資料庫並寄送通知

NF Task 4：環境需求 (時數：4小時)

- 在前端頁面實作 RWD

- 使用不同瀏覽器進行驗證

- 管理員編輯資訊頁面

Story Cards

當管理員登入後，系統會自動導向後台管理頁面，在後台顯示頁面能夠編輯一般資訊、活動報名頁面。

一般資訊的編輯頁面能夠先選擇是屬於哪個區塊，透過編輯或新增，上傳標題、顯示圖片、內文等，提交前系統會先檢查必填欄位是否完整。

活動報名頁面一樣能透過編輯或新增，管理活動名稱、日期與時間區間、地點、活動說明與人數上限，提交前系統會先檢查必填欄位是否完整（時間區間是否有效、是否存在同地點同時段的重複活動）：若檢查未通過，表單會以就地提示方式標示錯誤並要求更正，若皆通過，系統彈出確認視窗要求再次確認送出，送出後活動即寫入資料庫並回到清單頁。

若某活動或資訊需要刪除，管理員於編輯頁點擊「刪除」後，會先顯示警示視窗，確認後便會將該活動或資訊刪除，若該活動已有報名者，警示視窗會列出已報名人數提醒管理員。在活動刪除後使用者頁面將看到為「已取消」，並同步更新前台清單與所有相關的「我的報名紀錄」狀態，所有新增、修改與刪除操作都會被記錄於變更紀錄中，包含時間與操作者，以便後續查詢，完成作業後，管理員可自後台右上角選單登出系統。

為了確保平台穩定性與資料的一致性，系統必須能維持24小時連續運作，管理員應在任何時間點都能存取後台進行管理操作，並且系統必須具備完善的自動化資料備份，確保系統故障或操作失誤導致的資料遺失。

Task Cards

Task 10：後台入口與權限 (時數：6小時)

- 建立後台登入與驗證流程

- 未授權存取時導回登入頁

- 載入後台編輯頁面與資料庫

Task 11：一般資訊編輯功能 (時數：8小時)

- 載入既有資訊並提供檢視與編輯

- 上傳標題、圖片、內文、PDF

- 即時更新資料庫並同步前台顯示

Task 12：新增活動功能 (時數：10小時)

- 設計新增活動表單與前端驗證

- 檢查必填欄位、時間區間、重複活動

- 成功送出後寫入資料庫並同步前台

Task 13：編輯與刪除活動 (時數：6小時)

- 載入並修改既有活動資料

- 驗證規則（時間衝突、上限不可小於已報名數）

- 刪除前雙重確認，狀態更新

Task 14：同步與變更紀錄 (時數：6小時)

- 確保前後台清單與資料庫即時同步

- 建立「變更紀錄」功能，記錄操作者、時間與修改內容

- 提供後台檢視與查詢

NF Task 5：服務不間斷 (時數：6小時)

- 配置服務的自動重啟機制

- 設定關鍵指標監控警報

NF Task 6：自動備份資料 (時數：5小時)

- 設定每日資料庫自動備份排程

- 實作備份檔案的異地儲存或雲端儲存機制

- 開發或配置資料庫時間點還原工具

- 管理員報名管理頁面

Story Cards

在收到使用者的報名資訊後，能透過管理員的身份登入管理頁面，進行各自組別的人員編輯，需要與演唱會座位相關的組別（現場組），能自動載入此次場館座位圖，在各區域分組表格中，會自動顯示推薦人選小卡片（依照使用者報名時填寫的座位、經驗），管理員可以點按「確認」按鈕，或者直接拖移至其他區域或備取欄，也能在此視窗編輯備註、黑名單等等操作，輕鬆完成分組工作。

與座位無關的組別（場佈組、機動組、前置組等），系統會自動帶入報名順序排序正取與備取，透過滑鼠點擊該名報名者，會以小視窗顯示該名報名者的經驗、管理員備註，管理員也能在此視窗編輯備註、移至備取、黑名單等等操作。

管理員可以一次選取多名報名者進行操作，例如：編輯備註、移至備取、寄送郵件等等，如選擇寄送郵件，會顯示小窗口讓管理員編輯郵件內容，經過確認後一次發送。

在點名頁面，管理員可以選擇點名的活動和組別，並透過輸入框輸入來點名的報名者的手機後3碼搜尋，如同時出現多名報名者，再手動選擇為哪位報名者，跳出該名報名者的介面，除了會自動確認點名外，也會顯示小禮品、工作證等等的領取與否。最後能點選「未到」按鈕，使各組組長能快速核對尚未到達的報名者，並迅速找到聯繫方式。

Task Cards

Task 15：報名者資料管理 (時數：8小時)

- 載入報名名單（座位組別 / 非座位組別）

- 顯示報名者資訊小卡（姓名、經驗、備註）

- 提供編輯備註、移至備取、加入黑名單等操作

- 串接資料庫更新報名紀錄

Task 16：分組與座位配置 (時數：10小時)

- 載入場館座位圖並顯示分組表格

- 依規則自動排序正取與備取（依座位 / 順序 / 經驗）

- 支援拖曳小卡片分組與區域調整

- 更新後同步資料庫

Task 17：批量操作與通知 (時數：8小時)

- 支援多名報名者的批量操作

- 提供郵件編輯與群發通知功能

- 紀錄操作內容以利後續查詢

Task 18：點名與出席管理 (時數：7小時)

- 提供活動與組別選擇介面

- 建立搜尋功能（手機號碼後 3 碼查詢）

- 自動篩選未到人員清單

小組成員分工:

1.B1243002王浩庭(工作總時數：28小時)

Task  1：會員註冊功能(時數：6小時)

Task  2：會員登入功能(時數：6小時)

Task  5：活動清單頁面(時數：10小時) 
NF Task 3：資料加密 (時數：6小時)

2.B1243006周俊丞(工作總時數：27小時)

Task  3：忘記密碼功能(時數：5小時)

Task  6：一般資訊頁面(時數：6小時)

Task 11：一般資訊編輯功能(時數：8小時)

NF Task 2：回應時間 (時數：8小時)

3.B1243012許芸綺(工作總時數：26小時)

Task  8：報名紀錄頁面(時數：6小時)

Task  9：報名編輯功能(時數：8小時)

Task 15：報名者資料管理(時數：8小時) 
NF Task 4：環境需求 (時數：4小時)

4.B1243015余成恩(工作總時數：28小時)

Task  6：活動詳細頁面(時數：4小時)

Task 12：新增活動功能 (時數：10小時)

Task 17：批量操作與通知(時數：8小時) 
NF Task 5：服務不間斷 (時數：6小時)

5.B1243045陳品嶧(工作總時數：27小時)

Task 10：後台入口與權限(時數：6小時)

Task 13：編輯與刪除活動(時數：6小時)

Task 16：分組與座位配置(時數：10小時)

NF Task 6：自動備份資料 (時數：5小時)

6.B1243053陳玟諺(工作總時數：26小時)

Task  7：報名流程檢查(時數：3小時)

Task 14：同步與變更紀錄(時數：6小時)

Task 18：點名與出席管理(時數：7小時)

NF Task 1：最大負載 (時數：10小時)